SMARTHON 기획서

#1 팀 소개

| 팀명 | 박장대소 |
| --- | --- |
| 팀장/팀원 | 김용호(팀장),박찬욱,장영준,김석현 |

#2 프로젝트 기획

| 프로젝트명 | BILLIGO |
| --- | --- |
| 한 줄 소개 | 포인트제 물건 공유 플랫폼 |

| 개발 동기 및 필요성 | 학교 생활을 하다 보면 계산기,줄자등 여러물건이 필요한 경우가 생기는데 구매가 부담스러운 경우가 많음. 이럴때 공유 플랫폼을 사용하면 좋은데 사실상 이런 시스템이 많이 활성되지 않아 물건을 빌려주는 사람에게 유인책이 필요하다 느끼게 됨. |
| --- | --- |
| 기대효과 (발전가능성) | 인공지능의 분류 능력을 통하여 구매가 부담스러운 물건을 구매할 필요가 없어지고 단순히 물건 공유 플랫폼을 넘어 캠퍼스내 커뮤니티 플랫폼으로도 발전 할 수 있음. |

#2-1 사용할 AI와 학습 방법

| 기술 분야 | LLM,사용자 기반 필터링 |
| --- | --- |
| 사용할 AI의 용도, 기능 | 후기를 LLM을 사용하여 분석한 후 지급할 포인트를 판단 하는 시스템. 또하 각 개인에게 맞는 추천 목록 시스템 |
| 학습 데이터 선정 및 활용 방법 | 온라인몰 혹은 다양한 사이트의 후기를 사용하여 학습시켜 등급을 책정할 수 있도록 한다. |

#2-2 프로젝트 구조도 (그림자료 및 설명)

프로젝트 구조도

구조도에 대한 설명

제공자(A)가 사진과 글을 게시하면 대여자(B)가 추천 글 중 상품 목록을 확인하여 대여를 희망하면 개인 톡으로 이동. 이후 서로 대여 및 반납이 확인 되면 후기에 따른 포인트 지급. 이후 받은 포인트를 앱내 제화 처럼 사용하여 아바타 캐릭터 구매등에 사용할 수 있고 나아가 타사 이커머스 혐력체의 상품 구매에 사용할 수 있는 시스템.

#3 목표 MVP

평가 배점에 포함되는 요소. 구체적이고 구현 가능하게 작성 바람.

| 최소 기능만 수행 시 프로젝트 구조도 |  |
| --- | --- |
| 앱 UI 완성 앱내기능 : 지급 받은 포인트가 누적되고 실제로 사용 되는것, 채팅 구현, 대여 및 반납 확인 AI: LLM을 학습시켜 후기를 5개등급으로 나눌 수 있도록 하고 이에따른 포인트 지급. |  |
| 최소 기능 (MVP) | 상품 리스트 보이기 홈 UI 포인트 누적 LLM구현 |

#4 사전개발일정

※ 예시

| 날짜 | 목표 A 앱 UI | 목표 B LLM 구현 | 목표 C 데이터 베이스 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/9~1/12 | 디자인 컨셉 구상 | LLM개별 학습 및 모델 탐색 |  |
| 1/13~1/15 | 홈 UI 구현,상품 리스트 | 데이터 수집,학습 | 파이어 베이스 개설 및 공용 데이터 수집 |
| 1/16~1/17 | 파이어 베이스 연동 기반 탭 구현 | 학습 및 앱 연동 | 개인화 데이터 수집 파이어 베이스 기반 로그인 기능 추가 |
| 1/18~1/20 | 코드 변환 및 태스트 | 학습 및 앱 연동 | 테스트 |